# **R3\_vkoraportti\_0211\_Onni\_Hakkari**

1. **Ryhmän jäsen**

Aleksi Ahola

Hakkari Onni (Projektipäällikkö)

Luukkanen Eetu

Puumalainen Pasi

Tikkanen Teemu

## **Projektissa tehdyt tehtävät**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Vastuuhenkilö** | **Tila** | **Käytetty työaika** |
| RT2.1 Ryhmäkokous  RT2.2 Yrityksen alustaminen  T2.3 harjoitussuunnitelmaluonnos | Aleksi Ahola | Tehty | Tunnilla: 1 h  Kotona: 1 h |
| RT2.4 Ryhmäkokous | Hakkari Onni | Tehty | Tunnilla: 1 h |
| RT2.5 Harjoittelusuunnitelma v2 | Kaikki | Tehty | Tunnilla: 1 h |
| T2.6 Kokousmuistio | Puumalainen Pasi | Tehty | Tunnilla: 1 h |
| RT3.7 Ryhmäkokous | Luukkanen Eetu | Tehty | Tunnilla: 1h |
| RT3.8 Harjoitussuunnitelma v3 | Kaikki | Tehty | Koululla: 1h Kotona: Kaikilta noin 1h |
| RT3.9 Kokousmuistio | Kaikki | Tehty | Tunnilla: 1h |
| RT.3.10 Harjoitussuunnitelman esitys | Kaikki | Tehty | Tunnilla: 20min |
| RT.3.11 Organisaatio kaavio | Luukkanen Eetu | Tehty | Kotona: 25min |
| RT.5.1 Ryhmäkokous | Puumalainen Pasi | Tehty | Etänä kotona: 1h |
| RT.5.2 Looginen topologia sekä resurssiarviot (CPU/RAM/HDD) | Kaikki | Tehty | Etänä kotona: 3h |
| RT.5.3 Kokousmuistio | Kaikki | Tehty | Etänä kotona: 1h |
| RT.6.1 Kokousmuistio | Kaikki | Tehty | Tunnilla: 1h |
| RT.6.2 Ympäristön pystytys | Luukkanen Eetu | Tehty | Etänä kotona 3h |
| RT.7.1 Kokousmuistio | Kaikki | Tehty | Tunnilla: 1h |
| RT.7.2 Verkkokaupan verkkosivun pystytys | Kaikki | Tehty | Tunnilla 1h |
| RT.7.3 Toimintaympäristön ’koventaminen’ | Kaikki | Kesken | - |
| RT.7.4 GitHub Service Catalog | Ahola Aleksi | Tehty | Tunnilla: 0.5h |
| RT.7.5 Verkkokaupan sivustojen pystyttäminen | Puumalainen Pasi | Tehty | Etänä kotona: 8h |
| RT.7.6 Uutissivun pystyttäminen | Tikkanen Teemu | Tehty | Etänä kotona: 7h |
| RT.7.7 Cyber Leaks sivuston pystyttäminen | Ahola Aleksi | Tehty | Etänä kotona: 6h |
| RT.8.1 Ryhmäkokous | Onni Hakkari | Tehty | Tunnilla: 1h |
| RT.8.2 Kokousmuistio | Kaikki | Tehty | Tunnilla: 1h |
| RT.8.3 pfSense pystyttäminen | Luukkanen Eetu / Hakkari Onni | Kesken |  |

## **Projektin tulevat tehtävät**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Vastuuhenkilö** | **Tila** |
| Harjoitussuunnitelma: teknisen suunnittelun viimeistely |  | Kesken |
| Harjoitustekniset dokumenttiluonnokset |  | Kesken |
| Sivustojen lisääminen harjoitusympäristöön | Luukkanen Eetu | Kesken |

## **Dokumentaation versionhallinta**

* Dokumentin versionumero: R3\_harjoitussuunnitelma\_2809\_v3
* Muutokset dokumentaatiossa:

**HUOM! Kaikki tehdyt muutokset tulee olla boldattuna**

## **Projektin kumulatiivinen tuntikertymä (raportointipäivittäin)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nimi** | **14.09** | **21.9** | **28.9** | **05.10** | **12.10** | **19.10** | **26.10** | **9.11** | **16.11** | **23.11** | **30.11** | **Yhteensä** |
| Aleksi | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
| Onni | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| Eetu | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Pasi | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |
| Teemu | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |
| Yhteensä | 5 | 5 | 10 | 15 | 9 | 5 | 24 |  |  |  |  |  |

## **Projektin muut asiat**

<https://github.com/LuckyHacker/cyber-security-training>